先做 5 分钟

# App 四象限核心重构
Codex 完整执行指令

从“功能堆叠的任务工作台”重构为“打开即看见、点击即修改、一键即开始、完成即成长”的行动型产品

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 文档性质 | 可直接交付 Codex 执行的产品重构与工程实施规格 |
| --- | --- |
| 适用技术栈 | 优先适配当前 React Native / TypeScript / Android 工程，按仓库实际情况调整 |
| 参考输入 | 用户原始需求文档《拖延症任务管理 App 产品需求文档》及现有 APK 静态结构 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026 年 8 月 13 日 |

打开即看到 · 点击即修改 · 一键即开始 · 完成立即成长

重要：Codex 必须在原始源代码仓库中执行；APK 只能用于核对现状，不能代替可维护的源码工程。

# 文档使用说明

推荐使用方式 将本 Word 作为项目执行规格保存；先把“Codex 开场总指令”复制给 Codex，再按“阶段 0～6”逐段执行。每阶段完成后必须运行测试并输出 git diff，不要一次性让 Codex无边界地重写整个工程。

本文件既是产品重构说明，也是工程实施合同。所有“必须”“不得”“验收”条目都视为硬性要求；“建议”条目允许 Codex 根据现有代码结构做等价实现，但不得改变最终用户体验。

如果 Codex 能直接读取项目中的 Markdown，建议把本文件内容另存为 docs/CODEX_QUADRANT_REFACTOR_SPEC.md；Word 版继续作为产品和验收依据。若只使用聊天输入，则按附录中的阶段提示词逐段复制。

## 1.1 执行前提

• 必须拿到原始 React Native 工程，包括 package.json、src、android、数据库或持久化代码、测试及锁文件。

• APK 可用于确认已存在的页面名、服务名和业务能力，但不得尝试仅从 APK 反编译后直接长期维护。

• 当前用户数据必须被保护；任何 Schema 变化都要有向前迁移和旧备份兼容。

• Codex 每完成一个阶段都必须汇报：修改文件、复用模块、测试命令、测试结果、剩余风险。

## 1.2 两种执行模式

| 模式 | 适用情况 | 操作方式 | 风险控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性总指令 | 仓库较小，Codex 上下文充足 | 复制“第 2 章 Codex 开场总指令”，并要求按阶段连续执行 | 仍需阶段性运行测试和输出差异，禁止一次大改后才检查 |
| 分阶段指令 | 仓库较大、代码复杂或 Codex容易偏航 | 使用附录 A 的阶段 0～6 提示词，每阶段验收后继续 | 最稳妥；优先推荐 |

## 1.3 文档结构

| 范围 | 内容 |
| --- | --- |
| 第 2～5 章 | 总目标、执行纪律、仓库审计、产品范围 |
| 第 6～15 章 | 导航、四象限地图、清单、任务增改、拖动、专注、奖励和修复 |
| 第 16～23 章 | 状态、数据迁移、备份、提醒、视觉、无障碍、性能和错误处理 |
| 第 24～28 章 | 测试、构建、阶段计划、验收和交付模板 |
| 附录 A～D | 可复制的阶段提示词、纠偏提示词、代码结构建议、手工验收脚本 |

# 2. Codex 开场总指令

请完整复制本节给 Codex 本节用于建立角色、边界和执行规则。复制后不要只让 Codex“给建议”；必须要求它先审计真实仓库，再直接修改源代码。

你现在是一名资深 React Native 产品工程师、移动端交互设计工程师和应用架构师。
请直接在当前代码仓库中完成“先做 5 分钟”App 的核心重构，不要只输出建议、伪代码、页面说明或概念方案。

本次任务不是在现有 App 中再增加一个四象限页面，而是让四象限成为默认首页和绝对核心；现有专注、积分、提醒、备份等能力应通过更直接的入口服务于四象限，而不是要求用户先理解复杂流程。

最终体验必须满足：
1. 打开即看到：冷启动后直接看到可交互四象限地图。
2. 点击即修改：点击任务节点或任务行，直接打开快速编辑面板。
3. 一键即开始：编辑面板的主按钮是“先做 5 分钟”，从首页最多两次点击开始计时。
4. 完成立即成长：完成任务后立即显示积分、原因和成长进度，不跳转阻断式结算页。

执行纪律：
- 先审计仓库，识别导航、状态管理、任务 Repository、任务生命周期、象限计算、专注服务、积分账本、提醒、备份和测试框架。
- 不得执行 git reset --hard，不得覆盖未提交代码，不得删除用户数据。
- 不得重新实现一套与现有 Repository 并行的数据系统。
- 不得只做静态 UI 或用生产假数据伪装完成。
- 任何数据结构变化必须有迁移，旧任务和旧备份必须可恢复。
- 积分必须幂等，任务完成不能重复刷分。
- 每个阶段完成后运行类型检查、Lint、测试，并汇报真实结果。
- 若现有模块可以复用，优先通过适配层接入，不要推倒重写。
- 本轮暂停 AI、社区、伙伴、城市、宠物、商店、会员、语音、图片识别、时间轴和复杂报告。

请先执行“阶段 0：仓库审计”，输出真实路径映射后继续修改，不要停留在分析阶段。

## 2.1 成功定义

重构成功不以“新增了多少页面”衡量，而以新用户是否在不看说明的情况下完成“看见任务—添加任务—修改任务—开始 5 分钟—完成并获得反馈”衡量。

| 成功标准 | 最低验收 |
| --- | --- |
| 打开即看到 | 冷启动后默认进入四象限首页，游客不登录也能使用 |
| 一眼看懂 | 横轴重要、纵轴紧急；四区位置和文案固定且一致 |
| 直接操作 | 点击节点即编辑；点击象限空白即添加；长按节点可移动 |
| 快速行动 | 首页到 5 分钟计时最多两次点击 |
| 即时反馈 | 完成后 1 秒左右显示积分、原因和成长变化 |
| 数据一致 | 地图、清单、提醒、专注和备份读取同一任务源 |
| 可维护 | 通过真实 Repository 与 Service 实现，测试可重复运行 |

# 3. 当前问题与重构决策

原始需求拥有四象限、第一小步、5 分钟专注、提醒、积分、成长、复盘等完整闭环，但第一版范围过宽，首页同时承载大型推荐卡、统计卡、四象限、快速添加和多个流程入口，导致四象限从“产品本体”退化为“其中一个模块”。

核心产品决策 四象限不再只是首页中的一个区域，而是首页本身；“推荐任务”不再占据大卡片，而是作为地图中的高亮节点；专注、奖励和修复都从任务上下文中出现。

| 原实现/原设想 | 用户问题 | 重构决策 |
| --- | --- | --- |
| 启动页、引导页、偏好问卷先于任务 | 用户还没看到自己的任务就要学习产品 | 首次启动直接进入四象限，使用渐进式提示 |
| 首页大型今日推荐卡 | 遮挡全局任务分布，形成第二个主中心 | 推荐仅以节点光晕、小星标或一句可点击提示表现 |
| 四象限使用普通任务卡片堆叠 | 缺少空间感，无法形成“位置=优先级”的记忆 | 使用真实 XY 轴地图＋带短标题的任务光点节点 |
| 完整任务详情承担所有修改 | 修改截止时间或第一步需要多层跳转 | 点击节点直接打开快速编辑底部面板 |
| 专注、回执、复盘、收尾形成长流程 | 用户开始前要理解产品术语，操作冗余 | 专注从任务面板直接启动，结束后使用轻量底部面板 |
| 奖励只显示积分或独立结算页 | 用户感受不到即时价值，流程被打断 | 完成时即时动画、成长条变化和具体原因 |
| MVP 包含大量并列功能 | 每项都浅、首页没有重点 | P0 仅保留四象限、任务增改、5 分钟、奖励和本地可靠保存 |

## 3.1 用户心智模型

1. 我打开 App 后，立即看到所有未完成任务分布在哪个优先级区域。

2. 我点击某个任务，就能修改它或马上开始 5 分钟。

3. 我长按拖动任务，就能改变重要程度和紧急程度。

4. 我完成任务后，任务从未完成视图消失，并马上看到成长反馈。

5. 我不需要理解“工作台、核心流程、回执、收尾”等内部概念。

## 3.2 开发者实现原则

• 保留任务数据、Repository、事务、提醒、专注和积分等底层能力；主要重构页面外壳、导航和交互入口。

• 单一数据源优先：地图和清单只是同一任务集合的两个投影，不能分别维护状态。

• 稳定优先于炫技：第一版节点位置可采用稳定槽位和确定性偏移，不必引入复杂物理引擎。

• 可撤销优先于二次确认：移动、完成等高频操作采用乐观更新＋短暂撤销。

• 渐进披露优先：默认只显示完成当前行为所需字段，高级设置折叠。

# 4. 阶段 0：仓库审计指令

不得跳过 Codex 必须先确认真实技术栈与业务模块，再改代码。任何路径、脚本、依赖和服务名都必须以仓库为准。

## 4.1 起始命令

git status --short
git branch --show-current
pwd
ls
find . -maxdepth 3 -type f | sed -n '1,260p'
cat package.json

# 根据锁文件选择且只使用一个包管理器
# pnpm-lock.yaml    -> pnpm
# yarn.lock         -> yarn
# package-lock.json -> npm

## 4.2 必须识别的工程信息

| ☐ React Native 版本和构建方式 | ☐ JavaScript 或 TypeScript，以及 tsconfig 严格度 |
| --- | --- |
| ☐ 导航库与根导航入口 | ☐ 状态管理方案与任务单一真源 |
| ☐ 本地数据库或存储方案及 Schema 版本 | ☐ 任务 Repository 和任务生命周期服务 |
| ☐ 象限计算、推荐算法和任务投影逻辑 | ☐ 专注计时、后台恢复和通知实现 |
| ☐ 积分账本、等级计算和幂等机制 | ☐ 提醒调度和重调度实现 |
| ☐ 备份、恢复、导入导出与数据校验 | ☐ 主题、深色模式、无障碍和动画依赖 |
| ☐ 单元、组件、集成/E2E 测试框架 | ☐ Android Debug 构建命令和当前基线错误 |

## 4.3 候选符号全文检索

以下名称来自现有 APK 静态结构，只作为搜索线索；仓库中的真实名称可能不同，Codex 必须按职责建立映射。

rg -n \
"FirstActivationScreen|TaskWorkspaceScreen|CoreFlowScreen|PostFocusReviewScreen|FocusHistoryScreen|DayClosureScreen|LocalBackupScreen|QuadrantTaskCard|TaskWorkspaceRuntimeProvider|getQuadrantProjection|projectTaskQuadrants|BASE_SCORE_BY_QUADRANT|awardCompletionScore|createTaskRepository|createTaskLifecycleService|createFocusSessionService|createFirstActivationService|createPostFocusReviewService|createLocalBackupService|recommendNextTask|chooseRecommended|getRecommendation" \
.

## 4.4 审计输出格式

一、技术栈
- React Native：
- TypeScript：
- 导航：
- 状态管理：
- 数据库/持久化：
- 测试：
- 包管理器：

二、模块映射
- 当前任务首页：<真实路径>
- 根导航：<真实路径>
- Task Repository：<真实路径>
- Task Lifecycle Service：<真实路径>
- 象限计算：<真实路径>
- 专注服务：<真实路径>
- 积分账本：<真实路径>
- 提醒调度：<真实路径>
- 备份与迁移：<真实路径>

三、风险
- 未提交修改：
- 数据迁移风险：
- 现有失败测试：
- 需要保留的兼容路径：

完成映射后直接进入阶段 1，不要等待用户再次确认；只有会破坏现有数据且无法安全推断时才暂停。

# 5. 范围、优先级与明确不做

## 5.1 P0：本轮必须完成

| 编号 | 能力 | 可验证结果 |
| --- | --- | --- |
| P0-01 | 默认四象限首页 | 冷启动/恢复启动后进入 QuadrantHomeScreen |
| P0-02 | 地图与四区清单双视图 | 同一任务在两视图即时同步 |
| P0-03 | 任务创建、编辑、移动、完成 | 均接真实 Repository，可重启验证 |
| P0-04 | 直接开始 5 分钟 | 首页到计时最多两次点击 |
| P0-05 | 即时积分和成长反馈 | 完成后显示数值、原因和进度变化 |
| P0-06 | 游客可用与本地保存 | 不登录也能完整使用核心闭环 |
| P0-07 | 旧任务与备份兼容 | 老数据不丢失，可加载、编辑、导出、恢复 |
| P0-08 | 无障碍、深色与减少动画 | 关键流程可用且不依赖颜色或持续闪烁 |

## 5.2 P1：完成 P0 后再接入

• 基础提醒和重新安排；

• 第一小步建议与轻量修复；

• 简化的今日总结；

• 推荐节点高亮；

• 专注历史二级入口。

## 5.3 本轮明确不做

• AI 聊天、AI 自动拆解、图片识别、语音识别；

• 社区、责任伙伴、共同专注、排行榜；

• 复杂城市、宠物、商店、装饰和会员体系；

• 时间轴、多套首页、大型统计报告；

• 应用强制封锁、新后端、新账号体系；

• 与核心任务闭环无关的架构重写。

# 6. 信息架构与导航重构

## 6.1 主导航

底部导航只保留四项，并将“象限”设为默认入口：

| 导航项 | 默认职责 | 不得出现的冗余 |
| --- | --- | --- |
| 象限 | 地图、清单、快速添加、快速编辑、开始 5 分钟、完成、奖励反馈 | 大型推荐卡、复杂统计卡、备份入口、多个同级主按钮 |
| 专注 | 当前专注、时长选择、最近记录、必要设置 | 其他任务列表、复杂积分、强制复盘 |
| 成长 | 总成长值、等级、进度、最近奖励原因、象限贡献 | 第一版复杂城市/商店 |
| 我的 | 提醒、备份恢复、导出、主题、减少动画、帮助 | 核心任务入口和强制账号流程 |

## 6.2 旧页面去向

| 旧页面/模块 | 新处理方式 | 是否删除 |
| --- | --- | --- |
| FirstActivationScreen | 不再阻挡首页，仅保留首次提示状态或兼容跳转 | 暂不直接删除 |
| TaskWorkspaceScreen | 优先重构为 QuadrantHomeScreen 容器 | 复用 |
| CoreFlowScreen | 能力拆入任务编辑、专注页和结束面板 | 退出一级流程 |
| PostFocusReviewScreen | 压缩为专注结束 Bottom Sheet | 保留兼容层 |
| FocusHistoryScreen | 移动到“专注”的二级入口 | 保留 |
| DayClosureScreen | 改名“今日总结”，可选入口 | 保留/降级 |
| LocalBackupScreen | 移动到“我的 → 数据管理” | 保留 |
| 完整任务详情 | 仅通过“更多设置”进入 | 保留高级编辑 |

## 6.3 根路由要求

• 冷启动、本地数据加载完成、游客模式、登录用户和通知返回都应最终落到可预测路由。

• 首次启动不再强制进入引导；只有轻量浮层提示状态。

• 若用户正在专注且 App 被恢复，应优先恢复专注会话；结束后返回象限首页。

• 通知点击某任务时，应打开象限首页并自动弹出该任务的快速编辑或专注入口。

• 不得存在两个互相竞争的任务首页。

# 7. 四象限坐标、术语与领域规则

全项目只允许一种定义 横轴 X 表示重要程度，越向右越重要；纵轴 Y 表示紧急程度，越向上越紧急。任何页面、列表排序、颜色和文案都必须遵守同一映射。

## 7.1 四区固定布局

紧急程度 ↑

| 干扰区 不重要但紧急 | 救火区 重要且紧急 |
| --- | --- |
| 清理区 不重要且不紧急 | 成长区 重要但不紧急 |

重要程度 →

## 7.2 领域类型

export type QuadrantKey =
  | 'IMPORTANT_URGENT'
  | 'IMPORTANT_NOT_URGENT'
  | 'NOT_IMPORTANT_URGENT'
  | 'NOT_IMPORTANT_NOT_URGENT';

export interface TaskPriorityVector {
  importanceScore: number; // 0..100
  urgencyScore: number;    // 0..100
}

export function getQuadrantFromScores(
  importanceScore: number,
  urgencyScore: number,
): QuadrantKey {
  const important = importanceScore >= 50;
  const urgent = urgencyScore >= 50;

  if (important && urgent) return 'IMPORTANT_URGENT';
  if (important && !urgent) return 'IMPORTANT_NOT_URGENT';
  if (!important && urgent) return 'NOT_IMPORTANT_URGENT';
  return 'NOT_IMPORTANT_NOT_URGENT';
}

如果仓库已经有象限枚举，不应为追求命名统一而强制迁移所有调用方。应增加适配层并明确单一真源；最终 UI 文案和地图位置必须统一。

## 7.3 屏幕坐标转换

const x = horizontalPadding +
  (importanceScore / 100) *
  (containerWidth - horizontalPadding * 2);

// 屏幕坐标 Y 向下增长，因此紧急度需要反转
const y = verticalPadding +
  (1 - urgencyScore / 100) *
  (containerHeight - verticalPadding * 2);

• 必须为 Y 轴反转添加单元测试，避免救火区和成长区上下颠倒。

• 分数必须 clamp 到 0～100；NaN、Infinity、字符串和越界值必须被安全处理。

• 象限边界统一使用 50，边界测试至少覆盖 0、49、50、51、100。

## 7.4 老任务默认位置

| 象限 | 默认重要度 | 默认紧急度 |
| --- | --- | --- |
| 救火区 | 80 | 80 |
| 成长区 | 80 | 25 |
| 干扰区 | 25 | 80 |
| 清理区 | 25 | 25 |

为避免老任务完全重叠，可根据 taskId 生成 -12～+12 的稳定偏移。偏移必须确定性、重启不变化、仍留在原象限内，并且仅用于显示；只有用户主动拖动或编辑时才持久化新分数。

# 8. 新首页总体结构

## 8.1 组件职责树

QuadrantHomeScreen
├── QuadrantHomeHeader
├── QuadrantViewModeSwitcher
├── QuadrantMapView
│   ├── QuadrantBackground
│   ├── AxisLabels
│   ├── TaskNode
│   └── TaskClusterNode
├── QuadrantListView
│   ├── QuadrantSection
│   └── QuadrantTaskRow
├── QuickTaskSheet
├── TaskQuickEditorSheet
├── RepairTaskSheet
├── RewardFeedbackOverlay
├── UndoSnackbar
└── FloatingAddButton

## 8.2 顶部区域

顶部必须克制，只显示当前日期、轻量状态语、成长进度、视图切换和添加入口。

| 允许显示 | 不得显示 |
| --- | --- |
| 当前日期；“今天先推进一小步”；小型成长条；地图/清单切换；添加按钮 | 大型问候卡；大型推荐任务卡；四张统计卡；备份、历史、收尾入口；多个同权重主按钮 |

## 8.3 首页线框

┌──────────────────────────────────┐
│ 8 月 13 日 · 今天       🌱 240 / 300   ＋ │
│ [象限地图] [四区清单]                    │
│                 紧急 ↑                  │
│                                         │
│ 干扰区 · 尽快处理     救火区 · 现在处理 │
│ ● 回复群消息          ◉ 修改论文        │
│ · 领取快递            ● 交实验报告      │
│                                         │
│ ─────────────────────────→ 重要        │
│                                         │
│ 清理区 · 有空再做     成长区 · 提前推进 │
│ · 整理照片            ◉ 准备下周答辩    │
│                       ● 阅读两篇文献     │
└──────────────────────────────────┘

## 8.4 地图与清单切换

• 默认显示象限地图，并记住用户最后一次视图选择。

• 两个视图使用同一状态源和同一 Task ID，禁止复制任务数组。

• 地图选中任务后切到清单，应定位并短暂高亮该任务。

• 清单修改任务后切到地图，位置、状态和数量必须即时变化。

• 切换视图不得重新初始化任务、重置滚动或丢失选中状态。

# 9. 四象限地图详细规格

## 9.1 地图视觉层级

| 层级 | 内容 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| 背景层 | 四个低饱和度区域、横轴、纵轴、象限名称和说明 | 象限空白区域可点击添加 |
| 任务层 | 任务光点节点、短标题、进度环、逾期/推荐状态 | 点击编辑，长按拖动 |
| 聚合层 | 每区超出上限时显示“+N 项” | 点击切换至该区清单 |
| 反馈层 | 选中态、拖动态、奖励动画、撤销提示 | 不阻断后续操作 |

## 9.2 象限固定文案

| 象限 | 主标题 | 辅助语 |
| --- | --- | --- |
| IMPORTANT_URGENT | 救火区 | 重要且紧急 · 现在处理 |
| IMPORTANT_NOT_URGENT | 成长区 | 重要但不紧急 · 提前推进 |
| NOT_IMPORTANT_URGENT | 干扰区 | 不重要但紧急 · 尽快处理 |
| NOT_IMPORTANT_NOT_URGENT | 清理区 | 不重要且不紧急 · 有空再做 |

## 9.3 任务光点节点

禁止纯闪光点 每个节点必须同时显示可识别的短标题；光点负责表达分布，文字负责让用户不用逐个点开就知道是什么任务。

| 视觉属性 | 表达含义 | 具体规则 |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 重要度、紧急度 | X 由重要度，Y 由紧急度反转计算 |
| 点大小 | 预计用时 | ≤15 分钟小；16～60 分钟中；>60 分钟大 |
| 短标题 | 任务身份 | 中文建议 4～8 字；一行省略；点击区域至少 44×44dp |
| 进度外圈 | 完成进度 | 0～100%；无进度时显示基础轮廓 |
| 逾期环 | 逾期状态 | 橙红状态环＋“已逾期”无障碍描述 |
| 推荐光晕 | 当前建议任务 | 仅一项缓慢呼吸或星标，不单独占大卡片 |
| 选中态 | 当前操作对象 | 放大、提高层级、显示完整标题 |

## 9.4 节点动画约束

• 不允许所有节点持续闪烁；普通节点静止。

• 推荐任务或临近截止任务可缓慢呼吸，周期不短于约 1.8 秒。

• 减少动画开启后，呼吸、飞行和弹性缩放全部停止，改用静态强调或淡入。

• 动画只能用于新建、选中、拖动、完成、奖励和开始专注。

• 任何动画不得阻止用户继续点击其他任务。

## 9.5 可见数量与聚合

每个象限默认最多显示 6 个真实任务节点，其余任务合并为“+N 项”聚合节点。选择可见任务时按以下顺序：

1. 当前选中的任务；

2. 系统推荐任务；

3. 已经逾期；

4. 截止时间最近；

5. 重要程度更高；

6. 已开始但未完成；

7. 更新时间较近。

点击聚合节点后，切换到四区清单、自动滚动到对应象限、展开区块并短暂高亮标题。

## 9.6 节点防重叠

• 优先采用确定性槽位或确定性碰撞调整，稳定性高于完全自由散点。

• 若做碰撞算法，按固定方向和固定步长尝试偏移，结果必须重启稳定。

• 偏移后节点仍需限制在所属象限内，不能跨轴。

• 拖动状态可暂时覆盖其他节点，松手后再重新布局。

• 禁止使用无限循环物理动画导致节点抖动。

getStableTaskJitter(taskId: string)
getTaskMapPosition(task, containerSize)
clampScoresToQuadrant(scores, quadrant)
resolveTaskNodeCollisions(projectedNodes, bounds)

# 10. 地图交互与撤销

## 10.1 点击任务

点击任务节点必须直接打开 TaskQuickEditorSheet，不先进入详情页。面板打开时保持地图可见上下文，关闭后仍停留原位置。

## 10.2 点击象限空白处

点击象限空白处直接打开 QuickTaskSheet，并自动预设象限及对应默认分数。若用户点击轴线附近，使用点击点实际分数判断象限；若碰到节点，则优先触发节点点击。

## 10.3 长按拖动

1. 长按达到阈值后进入拖动状态，节点放大约 1.08 倍并提高层级。

2. 拖动期间显示当前目标象限名称和坐标语义。

3. 第一次跨越横轴或纵轴时可轻震；若没有现成震动依赖，不新增原生依赖。

4. 每帧只更新内存中的 Animated/Shared Value，不写数据库。

5. 松手后计算 importanceScore、urgencyScore 和 quadrant。

6. 通过 Task Lifecycle Service 或 Repository 一次性持久化。

7. 乐观更新地图和清单，必要时重新调度提醒。

8. 显示 5 秒撤销提示；撤销恢复原分数、象限、提醒和排序。

禁止隐藏手势 地图只使用“点击、长按拖动、点击空白处”三种核心手势。不得使用双击开始、三击完成、节点左右滑等难发现操作。

## 10.4 拖动失败处理

• 持久化失败时回滚到原位置并显示“未能保存，任务已恢复原位置”。

• 提醒重调度失败不应回滚任务本身；记录待补偿并给出可操作提示。

• 快速连续拖动同一任务时，只保留最后一次提交或串行化更新。

• 拖动期间任务被其他操作删除或完成时，应安全取消拖动。

# 11. 四区纵向清单

## 11.1 固定顺序

1. 救火区｜重要且紧急｜现在处理

2. 成长区｜重要但不紧急｜提前推进

3. 干扰区｜不重要但紧急｜尽快处理

4. 清理区｜不重要且不紧急｜有空再做

## 11.2 象限区块

• 标题显示“救火区 · 2 项”和辅助语。

• 右侧提供可见的添加按钮与展开/收起按钮。

• 有任务的区块默认展开，空区块保持小高度但仍可点击添加。

• 折叠状态属于 UI 偏好，不写入任务数据。

• 列表使用 SectionList、FlatList 或项目现有虚拟列表。

## 11.3 任务行

修改论文第二章                         今天 22:00
第一步：打开文档，找到 2.1 节
进度 40%                         [先做 5 分钟] [完成]

• 至少显示标题、第一小步、截止时间、进度、逾期状态、先做 5 分钟和完成。

• 点击整行打开快速编辑。

• 点击“先做 5 分钟”直接启动；点击完成直接执行完成流程。

• 允许左滑完成、右滑重新安排，但必须同时存在可见按钮，滑动不能成为唯一入口。

• 从地图定位到清单时，自动滚动并高亮目标任务。

# 12. 快速创建任务

## 12.1 默认字段

| 默认显示 | 默认隐藏在“更多设置” |
| --- | --- |
| 任务名称；所属象限；截止快捷项；第一小步；添加按钮 | 描述、项目、标签、附件、重复规则、精力、地点、网络、抗拒程度、责任伙伴、多组提醒、复杂拆解、积分设置 |

## 12.2 创建入口

| 入口 | 默认行为 |
| --- | --- |
| 点击地图象限空白 | 继承该象限与点击位置分数 |
| 点击清单区块添加 | 继承该象限与默认中心分数 |
| 点击全局“+” | 显示紧凑 2×2 象限选择器；默认最近使用象限，首次默认成长区 |

## 12.3 截止时间快捷项

• 今天；明天；本周；无截止；自定义。

• 日期必须使用现有日期工具并遵守用户时区，禁止用 UTC 字符串截取制造日期偏移。

• “本周”应明确落到可解释日期，如本周日 23:59 或项目既有规则。

## 12.4 保存与失败

1. 校验标题非空并去除首尾空格。

2. 通过真实服务创建任务，生成稳定 ID。

3. 保存成功后关闭面板，新节点在对应位置出现并短暂强调。

4. 地图、清单、任务数量和提醒立即同步。

5. 保存失败时保留全部输入，不清空表单，并显示可重试错误。

6. 避免重复点击造成重复任务；提交期间禁用主按钮。

## 12.5 更多设置

“更多设置”可以进入现有完整任务编辑页。返回首页后必须自动刷新并定位到刚编辑任务，不能因快速创建与完整编辑分别写入而生成重复任务。

# 13. 任务快速编辑面板

## 13.1 信息与操作

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 基础信息 | 标题、象限、重要度、紧急度、截止时间、第一小步、预计时长、进度 |
| 固定主操作 | 主按钮“先做 5 分钟”；次按钮“标记完成” |
| 辅助操作 | 重新安排；更多设置；删除/归档放在更多菜单 |

## 13.2 保存策略

• 输入在本地草稿中编辑，不要每输入一个字符就写数据库。

• 用户点击保存时统一提交；主操作执行前先保存未提交修改。

• 保存期间禁用重复提交；失败时不关闭面板。

• 关闭存在未保存修改的面板时，提供保存、放弃、继续编辑。

• 象限和分数必须保持一致；修改象限时将分数移动到对应区域合理位置。

## 13.3 进度

可复用现有进度控件；若没有，第一版使用 0%、25%、50%、75%、100% 五档，避免精细拖动增加复杂度。设置 100% 时应明确询问或直接执行完成流程，而不是只留下状态矛盾。

## 13.4 删除与放弃

删除操作不应成为主按钮。用户选择删除时可询问“已不需要、重复、创建错误、暂时逃避、其他”；若选择暂时逃避，优先提供缩小到 5 分钟，但用户仍可确认归档。归档或删除不扣除已有积分。

# 14. 任务完成、撤销与数据一致性

## 14.1 完成事务

1. 调用现有 Task Lifecycle Service，设置 status 和 completedAt。

2. 取消或协调该任务的提醒。

3. 通过积分账本发放一次完成奖励。

4. 从未完成地图节点和四区未完成清单移除。

5. 更新成长总分、等级与最近奖励记录。

6. 显示约 700～1000ms 的即时反馈。

7. 提供短时间撤销。

## 14.2 撤销事务

• 恢复任务为未完成，清除完成时间或按领域规则恢复。

• 恢复原提醒计划。

• 回滚本次积分账本记录或写入对应抵消记录。

• 恢复地图与清单中的任务。

• 再次完成时不能因为历史撤销产生重复账本。

## 14.3 积分幂等

// 示例业务幂等键，优先复用项目已有方案
task-completion:{taskId}
focus-completion:{focusSessionId}
start-on-schedule:{taskId}:{plannedStartAt}

• 同一任务重复点击完成只发一次基础分。

• 页面重挂载、App 重启或网络重试不得重复发分。

• 任务完成成功但积分失败时，不回滚任务完成；写入待补偿队列。

• 撤销后重新完成的账本行为必须有测试和明确规则。

# 15. “先做 5 分钟”专注流程

## 15.1 启动路径

点击上限 从首页看到任务开始，到计时真正启动，最多两次点击：点击任务 → 点击“先做 5 分钟”。清单中的可见按钮允许一次点击直接启动。

1. 保存任务快速编辑中的未保存内容。

2. 创建或恢复绑定该 taskId 的专注会话。

3. 默认时长为 5 分钟。

4. 进入极简专注页并立即开始或按现有安全流程开始。

## 15.2 复用现有专注能力

• 复用 Focus Service、Focus Repository、后台计时、通知、会话恢复和历史记录。

• 不得为新首页另写一套计时器。

• App 进入后台后计时基于时间戳，不依赖持续 setInterval 累积。

• 进程重启后能恢复剩余时间或正确判定结束。

## 15.3 专注进行页

| 必须显示 | 不得显示 |
| --- | --- |
| 任务标题；第一小步；剩余时间；暂停；提前结束；完成任务 | 其他任务、四象限、复杂统计、推荐列表、阻碍专注的成长面板 |

## 15.4 专注结束面板

你完成了 5 分钟

[继续 15 分钟]
[完成任务]
[更新进度]
[稍后继续]

可选：这次完成了什么？

不得强制用户填写完整复盘问卷。现有 PostFocusReview 数据结构若有必填字段，可以写入明确默认值或最小信息以保持兼容，但不应让用户承担内部数据模型复杂度。

# 16. 奖励、成长与反馈

## 16.1 基础积分

const BASE_SCORE_BY_QUADRANT = {
  IMPORTANT_URGENT: 35,
  IMPORTANT_NOT_URGENT: 45,
  NOT_IMPORTANT_URGENT: 15,
  NOT_IMPORTANT_NOT_URGENT: 5,
};

成长区基础积分必须高于救火区，鼓励提前推进重要任务，避免用户故意拖到紧急后再获得更高奖励。若项目已有可配置积分，保留兼容但默认值按上述规则。

## 16.2 少量可解释附加奖励

| 行为 | 建议奖励 | 显示理由 |
| --- | --- | --- |
| 按计划开始 | +5 | 你按计划开始了 |
| 提前一天完成 | +5 | 你提前完成了一项任务 |
| 提前三天以上完成 | +15 | 你为未来留出了空间 |
| 完成至少一次专注 | +5 | 你用专注行动推进了任务 |
| 逾期后重新开始 | +2 | 你重新启动了这项任务 |

UI 不应展示复杂公式堆叠。结果示例：“+45 成长值｜你提前推进了一项重要任务”。

## 16.3 即时动画

1. 任务节点缩小并从未完成视图退出。

2. 顶部成长条数值立即变化。

3. 显示增长数值和原因。

4. 可做简短飞行动画，但不打开独立结算页。

5. 总时长约 700～1000ms，用户可继续操作。

## 16.4 成长页第一版

• 当前等级；总成长值；距离下一级；最近奖励记录；四象限贡献分布。

• 不要开发复杂城市、宠物、商店或装饰系统。

• 若没有等级算法，可暂用每 300 分一级，并把常量集中定义。

const LEVEL_SIZE = 300;
const level = Math.floor(totalScore / LEVEL_SIZE) + 1;
const levelProgress = totalScore % LEVEL_SIZE;

# 17. 延期、惩罚与温和修复

## 17.1 原则

惩罚未获得的奖励，不伤害已获得的成果 不清空等级，不使用羞辱文案，不因一次失败清空连续记录。系统应帮助用户做下一步决策。

| 状态 | 系统处理 |
| --- | --- |
| 第一次延期 | 不扣分，允许重新安排 |
| 第二次及以后无原因延期 | 降低尚未获得的附加奖励，提示缩小任务 |
| 多次延期 | 打开修复面板，冻结部分额外奖励 |
| 逾期后重新开始 | 给予少量修复奖励 |
| 确认不再需要 | 归档/删除，不扣已有积分 |

## 17.2 RepairTaskSheet

| 选项 | 行为 |
| --- | --- |
| 缩小到 5 分钟 | 聚焦第一小步；没有第一步时要求填写一个具体动作；直接提供开始按钮 |
| 重新安排时间 | 选择新时间并重新调度提醒 |
| 降低完成标准 | 修改标题、第一步或目标进度，记录为主动调整 |
| 确认不再需要 | 归档或删除，不再出现在未完成任务中 |

# 18. 首次使用与无说明可用

## 18.1 不再强制完成

• 三页功能介绍；

• 账号登录；

• 偏好问卷；

• 通知、日历、相机等批量权限；

• 成长主题选择。

## 18.2 渐进式提示

| 触发时机 | 提示文案 | 结束条件 |
| --- | --- | --- |
| 首次进入且无任务 | 点击任意象限空白处，添加第一项任务 | 完成第一次添加或手动关闭 |
| 完成第一次添加 | 点击任务，可以直接修改或开始 5 分钟 | 第一次打开任务 |
| 第一次打开任务后 | 长按任务，可以调整它的位置 | 第一次拖动或手动关闭 |

• 提示一次只出现一条，不阻挡操作，可关闭，并保存本地状态。

• 没有任务时仍显示四象限，不能用中央空状态覆盖整个地图。

• 权限必须在用户实际使用相关功能时再申请。

# 19. 单一状态源与数据流

## 19.1 正确数据流

用户操作
  ↓
Task Lifecycle Service
  ↓
Task Repository / Transaction
  ↓
单一任务状态源
  ├─ 地图投影 Selector
  ├─ 四区清单 Selector
  ├─ 推荐任务 Selector
  ├─ 提醒协调
  └─ 专注与奖励关联

## 19.2 建议 Selector

selectIncompleteTasks(state)
selectTasksByQuadrant(state)
selectMapVisibleTasks(state)
selectClusterCountByQuadrant(state)
selectRecommendedTaskId(state)
selectTaskById(state, taskId)

## 19.3 明确禁止

• 地图组件维护一份独立任务数组，清单组件再维护一份。

• 编辑面板关闭后依赖手动刷新才能同步。

• 地图坐标和象限分别持久化但没有一致性校验。

• 组件绕过 Service 直接写数据库。

• 完成任务只更新当前页面。

• 推荐任务逻辑直接改写任务排序或象限。

# 20. 数据模型与迁移

## 20.1 推荐核心模型

interface Task {
  id: string;
  title: string;
  quadrant: QuadrantKey;
  importanceScore: number;
  urgencyScore: number;
  deadline?: string | Date;
  firstStep?: string;
  estimatedMinutes?: number;
  progress: number;
  status: 'todo' | 'in_progress' | 'completed' | 'archived';
  postponeCount: number;
  createdAt: string | Date;
  updatedAt: string | Date;
  completedAt?: string | Date;
}

实际字段以仓库现有模型为准。已有 importance/urgency、priority、quadrant 等字段时，Codex 必须先决定单一真源，再建立转换；不得让多个字段互相覆盖且没有规则。

## 20.2 离散等级转换

const SCORE_BY_LEVEL = {
  low: 20,
  medium: 50,
  high: 80,
};

## 20.3 迁移要求

| ☐ 提升数据库或持久化 Schema 版本 | ☐ 为老任务推导默认分数 |
| --- | --- |
| ☐ 保留原象限并校验与分数一致性 | ☐ 非法分数 clamp 或拒绝，单条坏数据不拖垮全部任务 |
| ☐ 旧任务仍可编辑、完成、专注和提醒 | ☐ 迁移可重复执行且不产生重复字段/记录 |
| ☐ 迁移失败有结构化日志和用户可恢复路径 | ☐ 备份序列化版本同步更新 |

## 20.4 一致性规则

• 用户拖动后，分数为真源，象限由分数计算并同步存储或投影。

• 用户直接选择象限时，将分数移动到该象限中心或保留相对位置。

• 截止时间临近可以增强显示，但第一版不自动跨象限移动，以免破坏空间记忆。

• 进度 100% 与 status=completed 必须一致。

# 21. 备份、恢复与兼容

## 21.1 现有能力优先复用

检查并复用 createTaskBackupAdapter、createLocalBackupService、createRestoreService、serializeTaskBackup、validateTaskBackupRecords 或等价模块。

## 21.2 兼容要求

• 新版能恢复旧备份；缺失新增字段时自动推导。

• 新版导出包含新增字段和明确版本。

• 恢复前校验数据；单条损坏记录单独隔离，不导致全部失败。

• 恢复完成后地图和清单立即可见，提醒重新协调。

• 备份入口移动到“我的 → 数据管理”，不占首页。

• 迁移和恢复必须有测试夹具。

# 22. 提醒与推荐的降级接入

## 22.1 推荐任务

推荐能力可以保留，但只作为全局视图中的轻量强调：地图节点外圈、星标、标题略加粗或顶部一句可点击提示。不得重新出现大型推荐卡。

• 推荐节点最多一个。

• 推荐不改变任务实际象限。

• 没有推荐结果时首页仍完整可用。

• 点击顶部推荐提示应定位并打开对应任务。

## 22.2 提醒协调

• 修改截止时间、开始时间、完成、归档、删除、撤销和恢复备份后都要重新协调提醒。

• 提醒按钮优先提供“开始 5 分钟、10 分钟后、重新安排”。

• 通知点击应深链到具体任务，不要只打开首页顶部。

• 通知权限按需申请；拒绝权限不影响本地核心功能。

# 23. 视觉设计系统

## 23.1 主题 Token

const quadrantTheme = {
  fire: {
    background: '#FFF1EC',
    accent: '#D9684A',
  },
  growth: {
    background: '#ECF8F4',
    accent: '#238C78',
  },
  interruption: {
    background: '#FFF7E3',
    accent: '#B88724',
  },
  clear: {
    background: '#F3F0F7',
    accent: '#7E7091',
  },
};

• 颜色集中在主题 Token 中，组件不得散落硬编码。

• 深色模式提供对应 Token，避免纯黑与高饱和大面积背景。

• 颜色只作辅助，象限必须同时有文字和图标。

## 23.2 字体、圆角与间距

| 项目 | 建议 |
| --- | --- |
| 页面标题 | 20～22sp |
| 象限名称 | 14～16sp，半粗 |
| 任务标题 | 14～16sp |
| 辅助文字 | 12～13sp |
| 主要面板圆角 | 16dp |
| 任务行圆角 | 12dp |
| 按钮圆角 | 12dp |
| 基础间距 | 4、8、12、16、24dp |
| 点击区域 | 至少 44×44dp |

# 24. 无障碍、深色模式与减少动画

## 24.1 屏幕阅读器

任务节点示例：
“修改论文第二章，成长区，明天截止，进度百分之四十。双击编辑，长按移动。”

象限空白区域示例：
“成长区，重要但不紧急，当前三项任务。双击添加任务。”

## 24.2 必须支持

| ☐ 系统字体放大后主要内容不裁切 | ☐ 屏幕阅读器可识别节点、按钮、象限与状态 |
| --- | --- |
| ☐ 不只依赖颜色表达象限、逾期和推荐 | ☐ 所有关键点击区域至少 44×44dp |
| ☐ 减少动画关闭持续呼吸和飞行动画 | ☐ 深色模式下对比度可读 |
| ☐ 键盘弹出时表单字段和主按钮仍可访问 | ☐ 错误提示可被辅助技术读取 |

# 25. 性能、稳定性与离线能力

## 25.1 性能要求

• 首页任务数据只读取一次，地图和清单通过 Selector 投影。

• 地图投影、排序和碰撞结果使用 memo 或等价缓存。

• TaskNode 合理 memo，避免拖动一项时全量重渲染。

• 每象限最多渲染 6 个真实节点。

• 列表使用虚拟化组件。

• 不得在 render 中排序、写存储或创建无限循环定时器。

• 拖动过程中不写数据库，只在松手时提交一次。

• 无网络时任务、专注和积分核心闭环可用。

## 25.2 目标指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 首页首次可交互 | 尽量低于 2 秒 |
| 新建任务反馈 | 保存成功后立即显示 |
| 拖动 | 接近 60 FPS，不持续抖动 |
| 后台计时 | 基于时间戳准确恢复 |
| 数据可靠性 | 任务和专注记录不因导航或崩溃轻易丢失 |

# 26. 错误处理与补偿

| 失败场景 | 用户体验 | 工程处理 |
| --- | --- | --- |
| 保存任务失败 | 保留输入，显示重试 | 不关闭面板；结构化日志 |
| 拖动保存失败 | 节点回到原位置 | 回滚乐观状态 |
| 专注创建失败 | 留在任务面板，提示重试 | 不产生幽灵会话 |
| 积分发放失败 | 任务仍保持完成 | 写入待补偿队列，不重复发放 |
| 提醒重调度失败 | 任务修改仍保存 | 记录补偿，不回滚任务 |
| 恢复备份失败 | 显示可理解原因，不覆盖现有数据 | 事务恢复或临时区校验 |
| 单条数据损坏 | 其他任务仍可使用 | 隔离坏记录并记录诊断 |

• 普通用户不应看到堆栈和内部异常名。

• 开发环境保留结构化日志，包含 taskId/sessionId/operationId。

• 可恢复错误必须给出具体下一步，而不是只显示“发生错误”。

# 27. 测试规格

不得通过删除测试或关闭检查来“通过” 优先使用项目现有框架。新增代码必须有可重复的单元、组件或集成测试；未运行的测试不得声称通过。

## 27.1 单元测试

| ☐ 重要度和紧急度到象限的映射 | ☐ 0/49/50/51/100 边界值 |
| --- | --- |
| ☐ 屏幕 Y 坐标反转 | ☐ 老任务默认坐标 |
| ☐ taskId 稳定偏移 | ☐ 分数 clamp 与非法值处理 |
| ☐ 碰撞调整或槽位稳定性 | ☐ 每象限最多 6 个节点 |
| ☐ 聚合数量 | ☐ 四区清单固定排序 |
| ☐ 基础积分与成长区最高 | ☐ 附加积分规则 |
| ☐ 积分幂等 | ☐ 完成撤销 |
| ☐ 旧备份迁移 | ☐ 提醒协调调用条件 |

## 27.2 组件测试

| ☐ 点击节点打开快速编辑 | ☐ 点击象限空白预设正确象限 |
| --- | --- |
| ☐ 保存后地图和清单同步 | ☐ 视图切换保留选中任务 |
| ☐ 完成后两个视图同时移除 | ☐ 完成只发一次奖励 |
| ☐ 聚合节点跳转对应清单 | ☐ 无任务时仍能添加 |
| ☐ 减少动画停止呼吸 | ☐ 保存失败保留表单输入 |
| ☐ 长按拖动跨象限并可撤销 | ☐ 字体放大后主按钮可访问 |

## 27.3 集成/E2E 流程

| 流程 | 步骤与结果 |
| --- | --- |
| 流程 A：创建并开始 | 打开 App → 直接看到四象限 → 点击成长区空白 → 输入“准备下周答辩” → 选择明天 → 保存 → 点击新节点 → 先做 5 分钟 → 进入计时 |
| 流程 B：修改象限 | 打开任务 → 从救火区改到成长区 → 保存 → 地图位置变化 → 清单区块变化 → 重启后仍正确 |
| 流程 C：拖动与撤销 | 长按节点 → 跨轴 → 松手 → 保存新象限 → 清单同步 → 撤销 → 恢复原象限 |
| 流程 D：完成与奖励 | 完成任务 → 节点和清单项移除 → 成长值增加 → 显示原因 → 重复操作不重复发分 |
| 流程 E：老数据 | 加载旧任务/旧备份 → 不崩溃 → 自动获得位置 → 可编辑、完成、导出和恢复 |
| 流程 F：异常 | 模拟任务保存失败、积分失败、提醒失败 → UI 与补偿行为符合第 26 章 |

# 28. 构建、阶段实施与交付

## 28.1 检查命令

# 按 package.json 实际脚本执行
<package-manager> run typecheck
<package-manager> run lint
<package-manager> test

# 有 Android 构建环境时
cd android
./gradlew assembleDebug

• 先判断失败是否由本次修改引入。

• 不得通过删除测试、关闭 TypeScript 严格项或大量 any 规避。

• 若仓库原本就有失败，记录基线错误与本次新增错误的差异。

## 28.2 阶段实施顺序

| 阶段 | 必须完成 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- |
| 0 仓库审计 | 技术栈、模块、数据和测试映射 | 输出路径映射与风险，保持业务不变 |
| 1 首页壳与导航 | 默认象限首页、四项导航、游客直达、隐藏冗余入口 | 能用真实任务数据打开首页 |
| 2 地图与清单 | 坐标、背景、节点、聚合、四区清单、同一状态源 | 两视图同步且老任务可见 |
| 3 直接操作 | 快速添加、快速编辑、拖动、撤销、提醒协调 | 增改移动可重启验证 |
| 4 专注与奖励 | 5 分钟入口、结束面板、积分幂等、即时反馈 | 核心闭环可完成 |
| 5 兼容与体验 | 渐进提示、旧页面收纳、备份迁移、无障碍、深色、减少动画 | 旧数据和主要特殊状态可用 |
| 6 测试与清理 | 单元/组件/集成、类型、Lint、Android 构建、死代码清理 | 输出最终报告和 git diff |

# 29. 最终验收清单

| ☐ 冷启动后默认进入四象限首页。 | ☐ 游客不登录也能完整使用核心功能。 |
| --- | --- |
| ☐ 首页没有大型推荐任务卡和多个竞争主按钮。 | ☐ 横轴重要、纵轴紧急；四区位置完全正确。 |
| ☐ 右上救火、右下成长、左上干扰、左下清理。 | ☐ 每个未完成任务能在地图或聚合节点中找到。 |
| ☐ 光点旁有可读任务短标题，不是纯闪光点。 | ☐ 点击节点直接打开快速编辑。 |
| ☐ 点击象限空白直接添加该象限任务。 | ☐ 全局添加显示明确象限选择。 |
| ☐ 长按任务可跨象限移动。 | ☐ 移动后地图和清单立即同步并持久化。 |
| ☐ 移动可以撤销，提醒也正确恢复。 | ☐ 每象限超过上限显示“+N 项”。 |
| ☐ 聚合节点能跳到对应清单。 | ☐ 四区清单按救火、成长、干扰、清理排列。 |
| ☐ 点击任务后最多再点一次开始 5 分钟。 | ☐ 清单可一键开始 5 分钟。 |
| ☐ 专注结束不强制复杂问卷。 | ☐ 完成任务后地图和清单同时移除。 |
| ☐ 完成后立即显示成长值和具体原因。 | ☐ 成长区基础积分高于救火区。 |
| ☐ 同一任务不能重复获得完成积分。 | ☐ 完成撤销后任务、提醒和积分正确恢复。 |
| ☐ 旧任务正常加载并获得稳定位置。 | ☐ 旧备份可恢复，新备份包含新增字段。 |
| ☐ 深色模式可用。 | ☐ 系统字体放大后主要内容不裁切。 |
| ☐ 减少动画后没有持续闪烁和飞行动画。 | ☐ 关键点击区域至少 44×44dp。 |
| ☐ 地图与清单共用真实 Repository，不使用生产假数据。 | ☐ 类型检查通过或明确记录原有阻塞。 |
| ☐ Lint 通过或只剩已记录原有问题。 | ☐ 自动化测试通过或逐项记录真实失败。 |
| ☐ Android Debug 构建通过或记录环境阻塞。 |  |

## 29.1 失败判定

• 打开 App 仍先看到欢迎页、工作台或强制登录。

• 四象限只是四张普通卡片，没有 XY 空间表达。

• 任务只显示无文字闪光点。

• 点击任务仍需多层跳转才能修改。

• 推荐卡仍占据首页最大区域。

• 地图与清单不同步，或拖动只改变视觉不保存。

• 完成后只显示数字，没有原因和成长变化。

• 可以重复刷分。

• 快速创建仍默认展示十几个字段。

• 只完成 UI，未接真实 Repository、专注、积分和备份。

• 只输出方案，没有实际代码修改。

# 30. Codex 最终汇报模板

一、仓库识别结果
- 技术栈：
- 导航方案：
- 状态方案：
- 持久化方案：
- 测试方案：

二、核心改动
- 默认首页：
- 四象限地图：
- 四区清单：
- 快速添加和编辑：
- 拖动与撤销：
- 5 分钟专注：
- 奖励与幂等：
- 数据迁移和备份：
- 无障碍与性能：

三、修改文件
- <文件路径>：<修改目的>

四、复用的旧模块
- <模块>：<现在如何使用>

五、测试结果
- <命令>：<通过/失败>
- 失败项：<真实错误>

六、手工验收步骤
- 打开 App 到创建任务：
- 修改和移动任务：
- 开始 5 分钟：
- 完成并获得奖励：
- 恢复旧备份：

七、剩余风险
- 只列真实存在的问题。

同时附：
git status --short
git diff --stat

# 附录 A：可逐段复制给 Codex 的阶段指令

最推荐的实际用法 先发送 A0；Codex完成并汇报后发送 A1，依次到 A6。每一段都要求直接修改、运行测试、给出真实结果。

## A0｜仓库审计

请执行阶段 0：仓库审计。不要修改业务行为。

1. 运行 git status、分支、目录、package.json 和锁文件检查。
2. 识别 React Native、TypeScript、导航、状态管理、数据库、迁移、任务 Repository、生命周期服务、象限计算、专注、积分、提醒、备份和测试框架。
3. 全文检索 FirstActivationScreen、TaskWorkspaceScreen、CoreFlowScreen、PostFocusReviewScreen、FocusHistoryScreen、DayClosureScreen、LocalBackupScreen、QuadrantTaskCard、getQuadrantProjection、projectTaskQuadrants、BASE_SCORE_BY_QUADRANT 等候选符号。
4. 输出真实文件路径映射、未提交修改、现有测试基线和数据迁移风险。
5. 不要停留在产品建议；完成映射后给出阶段 1 的最小改动计划和预计修改文件，但不要等待我确认。

## A1｜默认首页与导航

现在执行阶段 1：默认首页与导航。

目标：冷启动和游客模式直接进入四象限首页；底部导航只保留“象限、专注、成长、我的”。

要求：
- 优先重构现有 TaskWorkspaceScreen，不创建第二套任务首页。
- FirstActivationScreen 不再阻挡首页，改为渐进提示状态。
- CoreFlow、复盘、收尾、备份等退出一级导航，但保留兼容能力。
- 首页先接真实任务状态源，不用生产假数据。
- 顶部只保留日期、轻量状态、成长进度、视图切换和添加。
- 完成后运行相关类型检查和测试，输出修改文件、git diff --stat 和实际结果。

## A2｜地图与四区清单

现在执行阶段 2：四象限地图与四区纵向清单。

硬性坐标：X 越右越重要，Y 越上越紧急；右上救火、右下成长、左上干扰、左下清理。

要求：
- 增加地图/清单两段式切换，默认地图并记住选择。
- 地图显示轴、低饱和背景、象限名称、数量、带短标题的任务光点、进度环、逾期状态和推荐强调。
- 每区最多 6 个真实节点，超出显示“+N 项”。
- 点击聚合节点切到对应清单。
- 清单固定顺序：救火、成长、干扰、清理。
- 地图和清单必须读取同一任务源；老任务获得稳定默认位置。
- 添加映射、Y 轴反转、边界、稳定偏移、聚合和排序测试。
- 运行测试并汇报真实结果。

## A3｜快速增改、拖动与撤销

现在执行阶段 3：直接操作。

要求：
- 点击任务节点或任务行直接打开快速编辑 Bottom Sheet，不先跳详情。
- 点击象限空白打开快速创建并预设象限。
- 默认创建字段仅为标题、象限、截止快捷项、第一小步；高级字段折叠。
- 长按节点拖动，松手时一次性持久化分数和象限；拖动中不写数据库。
- 跨象限后地图、清单和提醒同步，并显示 5 秒撤销。
- 保存失败保留输入；拖动失败回滚原位置。
- 完成任务调用真实生命周期服务并提供撤销。
- 增加组件和集成测试，运行类型检查、Lint 和相关测试。

## A4｜5 分钟专注与奖励

现在执行阶段 4：5 分钟专注与即时奖励。

要求：
- 快速编辑主按钮是“先做 5 分钟”；从首页最多两次点击进入计时。
- 复用现有 Focus Service、后台恢复、通知和历史，不写第二套计时器。
- 专注页只显示任务、第一步、剩余时间、暂停、结束和完成。
- 专注结束改为轻量面板：继续 15 分钟、完成任务、更新进度、稍后继续；不强制复杂问卷。
- 基础积分：救火35、成长45、干扰15、清理5；成长区最高。
- 完成后立即显示成长值、原因和进度变化，不进入结算页。
- 通过稳定业务键保证完成和专注积分幂等；积分失败进入补偿，不回滚任务完成。
- 增加幂等、撤销、专注恢复和奖励测试。

## A5｜兼容、首次体验与无障碍

现在执行阶段 5：兼容和体验收口。

要求：
- 新增字段有 Schema 迁移；旧任务、旧备份可加载和恢复。
- 恢复后地图、清单和提醒立即协调。
- 首次使用改为三条渐进式提示，不强制登录、问卷或批量权限。
- 支持深色模式、系统字体放大、屏幕阅读器、44×44 点击区域和减少动画。
- 推荐任务只以节点光晕、星标或一句可点击提示出现。
- 备份移动到“我的 → 数据管理”。
- 增加迁移、备份和无障碍相关测试。

## A6｜完整测试与交付

现在执行阶段 6：测试、构建、清理和最终汇报。

1. 运行 package.json 中真实的 typecheck、lint、unit、component、integration/E2E 脚本。
2. 有 Android 环境时运行 ./gradlew assembleDebug。
3. 修复本次引入的问题；不要删除测试、关闭检查或用大量 any 规避。
4. 手工验证创建、修改、拖动、撤销、5 分钟、完成奖励、旧备份和异常场景。
5. 删除仅由本次重构产生的死代码，但保留迁移和兼容需要的旧模块。
6. 按本规格“Codex 最终汇报模板”输出，并附 git status --short 与 git diff --stat。
7. 不得声称未运行的测试已经通过。

# 附录 B：Codex 偏航时的纠偏指令

| 偏航表现 | 直接复制的纠偏文字 |
| --- | --- |
| 只分析不修改 | 停止继续输出产品建议。现在根据已经完成的仓库审计，直接修改实际源代码、测试和必要配置。先完成默认四象限首页、同一任务状态源、地图与清单双视图，再继续快速编辑、5 分钟专注和奖励。每完成一阶段运行类型检查和测试，不得使用假数据代替真实 Repository。 |
| 试图推倒重写 | 不要重写现有任务 Repository、专注服务、积分账本、提醒和备份能力。优先重构页面外壳和交互入口，通过适配层连接现有业务能力。只有现有模块经测试证明无法满足要求时，才做最小范围替换。 |
| 扩大功能范围 | 本轮只处理四象限首页、地图/清单、快速增改、拖动、5 分钟专注、即时奖励、数据迁移和测试。暂停 AI、社区、伙伴、城市、商店、会员、语音、图片识别和复杂报告。 |
| 只做 UI 假数据 | 当前页面必须接入真实任务 Repository 和单一状态源。删除生产路径中的静态示例数组；测试数据只能存在于 story/test/fixture。证明新建、编辑、拖动和完成在重启后仍然存在。 |
| 忽略旧数据 | 暂停新增 UI。先补齐 Schema 迁移、旧任务默认分数、旧备份恢复和异常记录隔离测试。没有数据兼容，不得宣称重构完成。 |
| 地图位置错误 | 重新检查坐标：X 越右越重要，Y 越上越紧急；屏幕 Y 需要反转。右上救火、右下成长、左上干扰、左下清理。为 0/49/50/51/100 补测试后再继续。 |
| 测试被规避 | 恢复被删除或跳过的测试，撤销为通过检查而加入的大量 any、eslint-disable 或 ts-ignore。先定位真实错误并最小修复；无法修复的原有基线问题必须明确记录。 |

# 附录 C：建议文件结构与纯函数边界

以下结构仅作职责示例。Codex 应优先遵循现有目录规范，不得仅为匹配示例而大规模移动文件。

src/
├── features/
│   ├── quadrant/
│   │   ├── screens/QuadrantHomeScreen.tsx
│   │   ├── components/QuadrantMapView.tsx
│   │   ├── components/TaskNode.tsx
│   │   ├── components/TaskClusterNode.tsx
│   │   ├── components/QuadrantListView.tsx
│   │   ├── components/QuickTaskSheet.tsx
│   │   ├── components/TaskQuickEditorSheet.tsx
│   │   ├── components/RepairTaskSheet.tsx
│   │   ├── selectors/quadrantSelectors.ts
│   │   ├── domain/quadrantProjection.ts
│   │   └── __tests__/
│   ├── focus/
│   ├── growth/
│   └── settings/
├── domain/tasks/
├── data/tasks/
├── navigation/
└── theme/

## C.1 推荐纯函数

getQuadrantFromScores(importanceScore, urgencyScore)
normalizePriorityScores(input)
getStableTaskJitter(taskId)
projectTaskToMap(task, bounds)
resolveTaskNodeCollisions(nodes, bounds)
selectVisibleTasksForQuadrant(tasks, selectedId, recommendedId)
calculateTaskCompletionReward(task, context)
createRewardIdempotencyKey(event)

## C.2 组件与服务边界

| 层 | 负责 | 不得负责 |
| --- | --- | --- |
| UI 组件 | 显示、手势、草稿、反馈 | 直接写数据库、计算积分账本 |
| Selector/投影 | 排序、筛选、坐标、聚合 | 副作用和持久化 |
| Task Service | 创建、更新、移动、完成、撤销事务 | 渲染细节 |
| Focus Service | 会话、计时、恢复、记录 | 任务地图状态 |
| Reward Service | 积分计算、账本、幂等、补偿 | 任务完成真源 |
| Reminder Coordinator | 根据任务变化调度/取消提醒 | 决定任务业务状态 |

# 附录 D：无说明手工验收脚本

把 App 交给至少 5 名第一次使用的人，不允许提前讲解。观察他们是否能独立完成以下目标；失败时优先修改界面和文案，不要先增加教程。

| 测试目标 | 给用户的任务 | 观察点 |
| --- | --- | --- |
| 任务 1：建立任务 | 新建“周五提交课程报告”，放入重要但不紧急，并设置周五截止。 | 用户是否自然点击成长区空白或“+”；是否理解象限选择。 |
| 任务 2：修改 | 把截止日期改为周四，第一小步改为“打开要求并列出目录”。 | 是否直接点击任务；是否能找到字段和保存。 |
| 任务 3：移动 | 把任务从成长区移动到救火区，再撤销。 | 是否发现长按拖动；跨轴反馈是否明确。 |
| 任务 4：开始 | 开始 5 分钟。 | 是否一眼看到主按钮；点击次数是否≤2。 |
| 任务 5：完成 | 完成任务并说明获得了什么奖励。 | 是否理解奖励原因；是否被结算页打断。 |
| 任务 6：任务过多 | 在一个象限放入 8 个任务并找到第 8 个。 | 是否理解“+N 项”并进入清单。 |
| 任务 7：异常恢复 | 关闭并重新打开 App，确认刚才任务和象限仍在。 | 持久化和恢复是否可靠。 |

## D.1 通过标准

• 至少 5 人中 4 人不看说明即可完成“添加—修改—开始”。

• 多数用户在 3 秒内理解四象限坐标含义。

• 从首页到开始 5 分钟平均不超过两次点击。

• 用户能够说出完成任务后积分增加的原因。

• 失败点被记录为界面、文案、层级、反馈或性能问题，而不是笼统归咎用户。

# 附录 E：原始需求与本次重构的保留/调整映射

| 原始需求能力 | 本次处理 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 四象限任务管理 | 提升为默认首页与核心空间模型 | 这是用户判断优先级的最直观能力 |
| 今日推荐任务 | 保留算法，降级为节点高亮 | 避免遮挡全局任务分布 |
| 第一小步 | 保留并在快速编辑、清单和专注页突出 | 直接降低启动阻力 |
| 2/5/15/25/50 分钟 | 核心入口固定 5 分钟，其他时长在专注页选择 | 减少首页决策 |
| 任务详情与拆解 | 保留为“更多设置”与后续能力 | 不占高频路径 |
| 提醒 | 保留底层能力，按任务变化协调 | 重要但不应占首页 |
| 积分与成长 | 保留积分，先做小型成长页和即时反馈 | 先验证奖励是否有效 |
| 拖延诊断 | 压缩为四选项 RepairTaskSheet | 减少问卷和流程负担 |
| 每日/每周报告 | 退出 P0，保留后续入口 | 不影响核心启动闭环 |
| 伙伴、社区、城市、会员 | 本轮暂停 | 避免范围继续膨胀 |

# 结语：所有实现都要服从四句话

打开即看到
点击即修改
一键即开始
完成立即成长

最终约束 凡是不能直接帮助用户看见优先级、修改任务、开始行动或感受完成反馈的功能，都应退出首页和 P0 范围。内部可以复杂，用户第一眼必须简单。